**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование этапов магистерской диссертации | Срок выполнения этапов диссертации | Примечание |
| 1 | Анализ методов теплового расчёта печатной платы | 24.03.2013 | - |
| 2 | Анализ структуры документов конструкторской документации САПР Altium Designer 10 | 27.03.2013 | - |
| 3 | Особенности существующих решений автоматизации процесса расчёта теплового режима печатной платы. | 29.03.2013 | - |
| 4 | Анализ предметной области программного комплекса | 01.04.2013 | - |
| 5 | Проектирование программного комплекса | 08.04.2013 | - |
| 6 | Анализ существующих сред разработки программного обеспечения  Реализация программного комплекса | 08.05.2013 | - |
| 7 | Экспериментально – тестовая часть | 10.05.2013 | - |
| 8 | Оформление документов (+ плакаты) | 15.05.2013 | - |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |